АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПИЦЫНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2014                                                                                       №  15

с.Шипицыно

О проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территорий.

На основании Распоряжения Главы Венгеровского района от 14.04.2014 г.      № 117-р «О проведении работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов района»,

в целях своевременного проведения организованной уборки территорий населенных пунктов муниципального образования Шипицынского сельсовета, мест захоронений, территорий памятников, мемориалов и обелисков, улучшения их санитарного состояния и уровня благоустройства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать рабочую группу в составе 3-х человек.

Рожкова А.В.- специалист 1-го разряда администрации

Молдован В.В.-депутат сельского Совета  ( по согласованию)

Шапорина Т.В-фельдшер Шипицынского ФАП (по согласованию)

По организации и контролю за ходом работ по весенне-летней уборке территорий.

2.Считать пятницу – единым днем недели санитарной уборки территорий.

3.Разработать план мероприятий по организации и проведению работ по весенней уборке территорий населенных пунктов на 2014 год.

/план мероприятий прилагается/

Глава

Шипицынского сельсовета                                                    Л.П.Якобчук

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению работ по весенней уборке территорий населенных пунктов муниципального образования Шипицынского сельсовета на 2014 год.

| № п/п | Наименование организаций | ответственные | Место проведения | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шипицынская средняя школа | Пиневич В.М. | Площадь перед школой, интернатом, уборка вокруг памятника, скверик | До 09.05.2014 |  |
| 2. | структурное подразделение Шипицынской СОШ Тимофеевская школа | Вацпан Н.А. | Территория школы, сквер в центре д. Тимофеевка | До 09.05.2014 |  |

| 3. | Шипицинский КСК | Демешко Н.В. | Территория КСК, прилегающая территория | До 09.05.2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Тимофеевский клуб | Савицкий Е.Г.. | Территория клуба, прилегающая территория | До 09.05.2014 |  |
| 5 | Аптека, библиотека, Шипицинский ФАП | Шапорина Т.В. | Территория возле здания, прилегающая территория | До 09.05.2014 |  |
| 6 | Тимофеевский ФАП | Шапорина Т.В. | Территория возле здания, прилегающая территория | До 09.05.2014 |  |
| 7 | Отделение связи, почта, АТС | Алехина Т.В. | Прилегающая территория | До 09.05.2014 |  |
| 8. | Подстанция | Брит Н.А. | Территория подстанции | До 09.05.2014 |  |
| 9. | Администрация М.О. | Якобчук Л.П. | Территория администрации, приле-гающая территория | До 09.05.2014 |  |
| 10 | Торговое предприятие | Васильева Н.И. | Территория торгового предприятия, прилегающая территория. | До 09.05.2014 |  |

Глава Шипицынского сельсовета                                             Л.П.Якобчук