АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПИЦЫНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05. 2016 г.                                                                                             № 27

Об утверждении годового отчета о реализации

ведомственной целевой программы

«Повышения безопасности дорожного

движения в Шипицынском сельсовете

Венгеровского района Новосибирской

области в  2015-2020 г.г.»

В соответствии с постановлением администрации Шипицынского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области  от 18.04.2016 № 25 «Об утверждении порядка проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных  программ Шипицынского сельсовета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной  целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения в Шипицынском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области», утвержденной постановлением администрации Шипицынского сельсовета от 16.08.2015 года № 28 « Об утверждении муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Шипицынском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области в 2015-2020г.г.»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник

Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Шипицынского сельсовета.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Шипицынского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области                                       Л.П.Якобчук

Приложение к Постановлению администрации

Шипицынского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области

от 18.04.2016г № 25

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации      муниципальной  программы  «Повышение безопасности дорожного движения в Шипицынском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области в 2015-2020г.г.»

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета  в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Шипицынского сельсовета  от 23.12.2015 №  1 «О  бюджете Шипицынского  сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2016 год».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения в Шипицынском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области в 2015-2020г.г.»  в 2015 году предусмотрено 166,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 117,4 тыс. рублей, что составляет 70,7   процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 166,0 | 117,4 | 70,7 |
| Всего | 166,0 | 117,4 | 70,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

| № п/п | Перечень мероприятий | План | факт | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории Шипицынского сельсовета | 20,0 | 22,4 |  |
|  | Установка остановок общественного транспорта в населенных пунктах | 90,0 | 95,0 |  |
|  | засыпка ям на грунтовых дорогах в населенных пунктах Шипицынского сельсовета | 50,0 | 0 |  |
|  | расчистка по мере необходимости дорог поселения от снега, подсыпка песком при гололедах | 5,0 | 0 |  |
|  | Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | 1,0 | 0 |  |
|  | Итого по программе | 166,0 | 117,4 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 166,0 | 117,4 |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 70,7%

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Отчет

о реализации муниципальной   программы за 2015 год

«Повышение безопасности дорожного движения в Шипицынском сельсовете Венгеровского района

Новосибирской области в 2015-2020г.г.»

по состоянию на 01 января 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2015 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
|  | Всего по Программе | 166,0 | - | - | 166,0 | - | 166,0 | 0 | 0 | 166,0 | - | 117,4 | - | - | 117,4 | - |  |  |
|  | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории Шипицынского сельсовета | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | 0 | 20,0 | - | 22,4 | - | - | 22,4 | - |  |  |
|  | Установка остановок общественного транспорта в населенных пунктах | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 90,0 | - | 0 | 90,0 | - | 95,0 | - | - | 95,0 | - | - |  |
|  | засыпка ям на грунтовых дорогах в населенных пунктах Шипицынского сельсовета | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | расчистка по мере необходимости дорог поселения от снега, подсыпка песком при гололедах | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 166,0 тыс.руб./ 117,4 тыс.руб. х 100% =70,7%;

средства местного бюджета 166,0 тыс.руб./ 117,4 тыс.руб. =70,7% .

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Шипицынском сельсовете Венгеровского района Новосибирской области в 2015-2020г.г.»  (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 70,7%.

Целями Программы является: повышение безопасности дорожного движения на   территории Шипицынского сельского поселения для обеспечения  гарантий законных прав участников дорожного  движения на безопасные условия  движения; снижение уровня аварийности и  тяжести последствий дорожно-транспортных   происшествий   на улично-дорожной сети     населенных пунктов; улучшение экологической обстановки; повышение общего  уровня благоустройства поселения.

Анализ реализации Программы за 2015 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.