**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШИПИЦЫНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

(тринадцатой сессии)

16.08.2021 с. Шипицыно № 3

Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, Совет депутатов Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

* + - 1. Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года.
      2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 30.03.2012 №5 «Об утверждении Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на перспективу до 2020 года».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов

Шипицынского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области С.Ю.Терешко

Глава Шипицынского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области А.В.Рожкова

Утверждена

решением 13-й сессии

Совета депутатов

Шипицынского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 16.08.2021 №3

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года

с. Шипицыно

2021 год

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031годы и на период до 2033 года (далее - Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502,Устав Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | -администрация Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Разработчик  программы | -администрация Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Цель программы | - повышение энергосбережения;  - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.  2. Снижение потребления энергетических ресурсов.  3. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2021- 2031годы и на период до 2033 года |
| Мероприятия программы | **3. В сфере электроснабжения:**  - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета;  - замена электрических ламп на энергосберегающие лампы  **4. В части участия в накоплении и транспортировании твердых коммунальных отходов**  - установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области; |
| Ожидаемые результаты | -организация электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;  -улучшение экологического состояния окружающей среды.  - улучшение санитарного состояния сельских территорий;  - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Шипицынского сельсовета.  Общий объем финансирования в течение 2021 - 2031 гг., в перспективе до 2033 г. составит 3707тыс. руб., в том числе:   1. **Местный бюджет - 3707тыс.руб**. 2. 2021 г. – 265тыс. руб.;  * 2022 г. – 270 тыс. руб.; * 2023 г. –275 тыс. руб.; * 2024 г. – 332 тыс. руб.; * 2025 г – 340 тыс. руб.; * 2026 г - 345 тыс. руб.; * 2027 г.-2033 г.1880тыс.руб. |
| Целевые показатели Программы | В области электроснабжения  - снижение потребления энергетических ресурсов.  В сфере утилизации твердых бытовых отходов:  - улучшение экологической ситуации на территории поселения. |

**Введение**

1. **Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области** 
   1. **1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрография.**

Шипицынский сельсовет расположен на северо-западе Новосибирской области . На территории поселения общей площадью 34371 кв. км. расположено 2 населенных пункта. Численность населения поселения на 1 января 2021 года составила 387 человек. Административный центр – село Шипицыно расположено в 62 км. от районного центра с.Венгерово, в 120 км. от железнодорожной станции Чаны и в 528 км. от г. Новосибирска. Природные условия поселения – северная лесостепь, лугово-черноземные почвы, много сенокосных угодий и сумма температурных дней дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, гречиху, просо, рыжик, горчицу, развивать крупное скотоводство молочно-мясного направления.

Установлено автобусное сообщение со всеми селами поселения.

На территории поселения расположены 2 населенных пункта: с. Шипицыно, д.Тимофеевка. Численность населения на 01.01.20121 года составило 387 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом считается – с. Шипицыно. Этнический состав населения следующий: русские-89,6%, латгальцы- 10,4% Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность.

Административный центр - с. Шипицыно с населением 322 человека.

**1.2. Население и населенные пункты сельского поселения**

На территории муниципального образования расположено 2 населенных пункта: с.Шипицыно, д.Тимофеевка. Численность постоянного населения на 01.01.2021 составляет 387человек.

Информация по населению Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенные пункты. | Численность населения, чел.  на 01.01.2020 г. | Численность населения, чел.  на 01.01.2021 г, |
| 1 | с. Шипицыно | 325 | 322 |
| 2. | Д.Тимофеевка | 65 | 65 |

Средняя плотность населения на территории сельсовета уменьшается.

**1.3. Экономическая характеристика сельского поселения**

.

**Агропромышленный комплекс.**

Сельское хозяйство на территории МО представлено КФХ Якобчук Леонид Петрович – растениеводство.

**Здравоохранение**.

В системе здравоохранения функционирует 1ФАП.

**Образование.**

На территории осуществляют свою деятельность:

- основная общеобразовательная школа,- в с.Шипицыно.

**Торговля**.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует 1предприятие ПТПО, 2 ИП.

**Транспорт**.

По территории МО не проходят маршруты движения.

**Жилищно-коммунальное хозяйство:**

Жилой фонд составляет 11,2 тыс.кв.м

**Теплоснабжение**

На территории села Шипицыно в настоящее время имеется одна угольная котельная, находящаяся на балансе Шипицинской СОШ.

На сегодняшний день проблема котельной с. Шипицыно состоит в неэффективной работе угольных котлов, связанной с мощностью котельного оборудования, которая по своим параметрам не соответствует, подключенной нагрузке потребителей. Загрузка котельной по данным экспертизы составляет 27%, что влечет за собой большой перерасход топлива и электроэнергии. В связи с ветхостью здания идут большие потери тепловой энергии на собственные нужды.

Перспектива развития системы теплоснабжения Шипицынского сельсовета заключается в установке энергосберегающей модульной котельной в близи отапливаемых объектов, что позволит уменьшить производственный объем здания котельной, увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии.

Замена старых металлических на трубы в полиуретановой оболочке приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

**Водоснабжение**

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопроводс. Шипицыно - 2 артскважины (полный амортизационный износ, скважине более 30 лет), проектной производительностью 168 м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 8 км. Водонапорная башня исправна, вода из скважины подается в резервуар, с резервуара в систему водоснабжения. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 20 штук.

Водопроводд. Тимофеевка – 1 артскважина (возраст скважины 22года) проектной мощностью 144м3/сут.

*Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование водоводов | Материал труб | **Д**, мм. | Длина, м | Год ввода |
| 1 | Водопровод с. Шипицыно | Чугун | 100 мм. | 8000 | 11976 |
| 2. | Водопровод д.Тимофеевка | Чугун | 100 мм. | 2000 | 11990 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ по данным бухгалтерского учёта составляет более 70%.

**Электроснабжение**

Электроснабжение МО обеспечивают региональные электрические сети АО «РЭС».

**Газоснабжение**

Жители МО обеспечиваются газом -Райгазом.

**1.4. Пути сообщения и транспорт**

**А) Железнодорожный транспорт**

На территории Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области железная дорога отсутствует.

**Б) Автомобильный транспорт**

К основным автотранспортным направлениям относятся :

Характеристика автодорог, расположенных на территории поселения

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование дорог | Протяжённость | Тип покрытия |
| Шипицыно: ул.Ленина | 1500 | Щебень, гравий |
| Молодежная | 320 | Щебень, гравий |
| Урезская | 995 | Щебень, гравий |
| Пионерская | 633 | Щебень, гравий |
| Лысенка | 219 | Щебень, гравий |
| Новосельская | 2333 | Щебень, гравий |
| Тимофеевка: ул.Ленина | 880 | грунт |
| Новая | 1020 | грунт |
| Въезд в д.Тимофеевка | 430 | грунт |

**В) Транспортные сооружения**

-Крупных автомобильных мостов на территории поселения нет.

**2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры**

## **2.1. Существующая система сбора и вывоза ТКО**

## **Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области и перспектива ее развития**

## К вопросам местного значения отнесён вопрос  участия администрации Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, сбор и вывоз ТКО не осуществляется, но с 4 квартала 2021года будет осуществляться ООО «Экология-Новосибирск» каждый месяц путем сбора мусора от жителей частного сектора и специально отведенных мест от организаций.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТКО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

**2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения**

К вопросам местного значения отнесена организация в границах поселения электро-, газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В настоящее время разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021-2023 гг.на территории Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

В 2013 году проводилось энергетическое обследование зданий администрации поселения, были разработаны энергетические паспорта.

Проведение энергетических обследований позволило оптимизировать мероприятия по энергосбережению и применить наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях.

Фактически администрация Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области разрабатывает мероприятия, направленные на обеспечение уличного освещения населённого пункта поселения, т.е. его монтаж и содержание.

* 1. **Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

***3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса***

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

* 1. **Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры**

***4.1. Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов***

В соответствии с Уставом Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, администрация поселения обязана принимать участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области приведены в таблице (приложение 3).

* 1. **Ожидаемые результаты**

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации электроснабжения позволит организовать электроснабжение населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- улучшить санитарное состояние территории поселения;

- улучшить экологическое состояние территории поселения;

- предотвратить образование несанкционированных свалок.

**6.Финансовые потребности для реализации программы**

Для реализации мероприятий программы в период с 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года потребуется 3707,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджета Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. Обобщенные данные приведены в таблице.

**Перспективная схема развития системы утилизации ТБО**

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | ССрок выполнения | ИИсточник финансирования | ООбщая стоимость  мероприятий на 2021-2033г.г.,  тыс. руб | ППотребность в  средствах на  2021-2026 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | 22021 | 22022 | 22023 | 22024 | | 22025 | 22026 | 22027-2032 |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |  | |
| Утилизация ТБО | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | Установка контейнеров | | 2021 | МБ | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 50 | | 50 | 50 | 80 |  | |
| **В** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | **Итого по ТКО** | |  | МБ | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 50 | | 50 | 50 | 80 |  | | |
| **Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники** | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 2

**Финансовые потребности для реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовые потребности для реализации программы** | | | | | | | | | |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | ССумма на 2021г.  тыс. руб. | ССумма на 2022г. тыс. руб. | ССумма на 2023г. тыс. руб. | ССумма на 2024г.  тыс. руб. | ССумма на 2025г. тыс. руб. | ССумма на 2026г. тыс. руб. | ССумма  на 2027-2033г.г. тыс. руб. |

**Утилизация твердых бытовых отходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБ** | 230 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| **ВИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| **ИТОГО** | 230 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 80 |

**Содержание уличного освещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБ** | 3477 | 265 | 270 | 275 | 282 | 290 | 295 | 1800 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | 3477 | 265 | 270 | 275 | 282 | 290 | 295 | 1800 |

**ИТОГО: утилизация твердых бытовых отходов + уличное освещение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБ** | 3707 | 265 | 270 | 275 | 332 | 340 | 345 | 1880 |
| **ОБ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВИ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | 3707 | 265 | 270 | 275 | 332 | 340 | 345 | 1880 |

Приложение 3

Мероприятия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 22021 | | 22022 | | 22023 | | 22024 | | 22025 | | 22026 | | 2027-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 1. Мероприятия в сфере электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 11.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и замена электрических ламп на энергосберегающие | Администрация Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 23477 | | 1265 | | 1270 | | 1275 | | 1282 | | 2290 | | 2295 | 11800 |
| Местный бюджет | 23477 | | 1265 | | 1270 | | 1275 | | 1282 | | 2290 | | 2295 | 11800 |
| Областной бюджет | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 00 |
| Внебюджетные источники | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 00 |
| 1. В сфере утилизации твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 230 | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | 80 |
| Местный бюджет | 230 | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | 80 |
| Областной бюджет | 00 | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 |
| Внебюджетные источники | 00 | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 |

Приложение 4

Целевые индикаторы Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы

и на перспективу до 2033 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия в сфере электроснабжения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и замена электрических ламп на энергосберегающие | Администрация Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 23477 | 1265 | 1270 | 1275 | 1282 | 2290 | 2295 | 11800 |
| Местный бюджет | 23477 | 1265 | 1270 | 1275 | 1282 | 2290 | 2295 | 11800 |
| Областной бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Внебюджетные источники | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 1. В сфере утилизации твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 230 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| Местный бюджет | 230 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| Областной бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Внебюджетные источники | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |